PROYECTO APT – FOCUS POWER FIT

Sistema Web de Gestión para Gimnasio con Enfoque CRM

Informe integral de las Fases 1, 2 y 3

Asignatura Capstone – Ingeniería Informática

Katherine Hermosilla · Martina Vergara · Javier Vergara

Duoc UC – 2026

# Resumen ejecutivo

Focus Power Fit es un Proyecto APT cuyo propósito es desarrollar una plataforma web de gestión con enfoque CRM para digitalizar y centralizar procesos del gimnasio. El cliente del proyecto es el dueño de Focus Power Fit y será el único administrador del sistema. Los clientes dispondrán de cuentas con permisos limitados de consulta, mientras que los profesores no tendrán cuentas de acceso. La solución contempla clientes existentes y nuevos, profesores, planes, horarios, asistencias, contratos digitalizados, registro administrativo de pagos, recordatorios de clases por correo electrónico y un chatbot para orientar a clientes nuevos y antiguos. La interfaz deberá respetar la identidad visual solicitada por el cliente, utilizando principalmente negro y rojo. El desarrollo se organizará con metodología ágil Scrum y criterios técnicos de modularidad, escalabilidad, mantenibilidad, seguridad, usabilidad y diseño responsive.

# 1. Equipo del proyecto

| Integrante | Rol Scrum | RUT | Carrera | Sede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katherine Hermosilla | Scrum Master | [Completar] | Ingeniería Informática | San Joaquín |
| Martina Vergara | Product Owner | [Completar] | Ingeniería Informática | San Joaquín |
| Javier Vergara | Developer | [Completar] | Ingeniería Informática | San Joaquín |

Los tres integrantes participarán como Developers en las tareas técnicas que les sean asignadas. Martina Vergara asumirá además el rol de Product Owner y Katherine Hermosilla el rol de Scrum Master.

# 2. Cliente, contexto y problemática

El cliente es el dueño de Focus Power Fit. El gimnasio requiere digitalizar y centralizar información que actualmente depende de coordinación presencial y distintos medios de registro. El sistema busca facilitar el control de clientes, planes, profesores, horarios, asistencias, contratos, comunicaciones y registros administrativos, manteniendo las reglas presenciales que el cliente ha definido.

El dueño solicitó como requisitos centrales que la plataforma mantenga una identidad visual negra y roja y que él sea el único usuario con permisos administrativos.

# 3. Descripción y alcance actual

- Administración exclusiva del dueño de Focus Power Fit.

- Registro y gestión de clientes existentes y nuevos.

- Gestión de profesores como información del sistema, sin cuentas para ellos.

- Gestión de planes de entrenamiento.

- Asignación y consulta de profesores, planes y horarios.

- Registro y control de asistencias.

- Gestión de copias digitales de contratos firmados presencialmente.

- Cuenta de cliente para consultar plan, profesor, horario y contrato.

- Registro administrativo de pagos efectuados fuera de la plataforma.

- Recordatorios de clases por correo electrónico.

- Chatbot para preguntas frecuentes de clientes nuevos y existentes.

- Interfaz responsive, mobile-first, principalmente negra y roja.

# 4. Procesos presenciales y límites del alcance

- La firma del contrato y la declaración de condición física se realizan presencialmente.

- El cliente puede consultar su horario, pero no modificarlo directamente en la plataforma; los cambios se gestionan según el procedimiento presencial del gimnasio.

- Los pagos en línea no forman parte de la versión actual.

- Los profesores no tienen cuentas de acceso.

# 5. Reglas de negocio obtenidas del contrato

- El profesor o Personal Trainer es elegido por el socio.

- Los días y horas de las sesiones se coordinan entre socio y profesor y se informan en el mesón.

- El pago se realiza presencialmente en el mesón en la versión actual.

- Las sesiones de Personal Training tienen una duración máxima de 60 minutos.

- Si una sesión no se realiza o se retrasa más de 20 minutos por causa atribuible al profesor, el socio puede solicitar una sesión de recuperación.

- El socio debe registrar su asistencia en el mesón o sistema de control de asistencia.

- El contrato contempla aviso con al menos 6 horas hábiles de anticipación cuando el socio no pueda asistir.

- La vigencia de planes puede extenderse en situaciones justificadas y documentadas según las condiciones del contrato.

- El plan puede congelarse o extenderse por situaciones respaldadas documentalmente, como accidentes, enfermedad, embarazo o viajes.

- Los servicios PT pueden ser individuales o compartidos.

# 6. Áreas de desempeño y competencias

Áreas propuestas, pendientes de validación formal con el docente:

- Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas.

- Desarrollo de Software.

- Gestión de Proyectos Informáticos.

Competencias propuestas a partir de las propuestas APT de Ingeniería Informática entregadas:

- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo.

- Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria.

# 7. Objetivos

## 7.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web de gestión con enfoque CRM para Focus Power Fit que permita al dueño centralizar la administración del gimnasio y entregar a los clientes acceso controlado a su información, incorporando recordatorios automatizados y un chatbot de orientación.

## 7.2 Objetivos específicos

- Analizar y documentar los requerimientos del cliente y las reglas de negocio del gimnasio.

- Diseñar una solución modular, escalable y mantenible, incluyendo arquitectura, modelo de datos e interfaces.

- Implementar la gestión de clientes, profesores, planes, horarios, asistencias, contratos y registros administrativos.

- Implementar autenticación y control de acceso, manteniendo al dueño como único administrador.

- Automatizar recordatorios de clases mediante correo electrónico.

- Incorporar un chatbot para orientar a clientes nuevos y existentes.

- Integrar y validar frontend, backend, base de datos y servicios complementarios mediante pruebas.

# 8. Requisitos funcionales

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-01 | Solo el dueño tendrá privilegios administrativos. |
| RF-02 | El administrador podrá registrar y gestionar clientes existentes y nuevos. |
| RF-03 | El administrador podrá registrar y gestionar profesores sin crear cuentas para ellos. |
| RF-04 | El administrador podrá gestionar planes de entrenamiento. |
| RF-05 | El administrador podrá asociar plan, profesor y horario a cada cliente. |
| RF-06 | El cliente podrá iniciar sesión y consultar la información habilitada en su cuenta. |
| RF-07 | El cliente podrá consultar su plan. |
| RF-08 | El cliente podrá consultar información de su profesor. |
| RF-09 | El cliente podrá consultar su horario, pero no modificarlo directamente. |
| RF-10 | El administrador podrá gestionar asistencias. |
| RF-11 | El administrador podrá cargar una copia digital del contrato firmado presencialmente. |
| RF-12 | El cliente podrá visualizar la copia digital de su contrato. |
| RF-13 | El sistema podrá mantener información de sesiones, inicio y vigencia de planes. |
| RF-14 | El sistema permitirá registrar información administrativa de pagos realizados fuera de la plataforma. |
| RF-15 | El sistema enviará correos de recordatorio asociados a clases programadas. |
| RF-16 | El sistema incorporará un chatbot para preguntas frecuentes y orientación de clientes nuevos y existentes. |
| RF-17 | El administrador podrá mantener actualizada la información visible de profesores y planes. |

# 9. Requisitos no funcionales y criterios de diseño

| ID | Criterio |
| --- | --- |
| RNF-01 | Identidad visual principalmente negra y roja. |
| RNF-02 | Diseño responsive con enfoque mobile-first. |
| RNF-03 | Seguridad y control de acceso por rol. |
| RNF-04 | Modularidad: funcionalidades separadas por módulos de negocio. |
| RNF-05 | Escalabilidad: la arquitectura deberá permitir incorporar nuevas funciones sin reconstruir el sistema completo. |
| RNF-06 | Mantenibilidad: separación entre frontend, backend y persistencia, con componentes reutilizables. |
| RNF-07 | Usabilidad: interfaz clara para administrador y clientes. |
| RNF-08 | Interoperabilidad: comunicación frontend-backend mediante servicios HTTP. |
| RNF-09 | Documentación de API mediante Swagger. |
| RNF-10 | Contenerización mediante Docker y Docker Compose. |
| RNF-11 | Reutilización de componentes y estructuras comunes, incluyendo GenericCrud.tsx donde corresponda. |

# 10. Metodología ágil Scrum

El proyecto utilizará Scrum como metodología ágil de gestión y desarrollo. Scrum permitirá organizar el trabajo mediante un Product Backlog priorizado, ciclos de desarrollo denominados Sprints, reuniones de planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva. Esta metodología se adapta al proyecto porque permite entregar avances funcionales progresivos, recibir retroalimentación y ajustar prioridades sin perder el control del alcance.

## 10.1 Roles Scrum

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner – Martina Vergara | Representará las necesidades del cliente dentro del equipo, mantendrá y priorizará el Product Backlog y verificará que los incrementos aporten valor al proyecto. |
| Scrum Master – Katherine Hermosilla | Facilitará la aplicación de Scrum, apoyará la coordinación del equipo, seguimiento de ceremonias e impedimentos y promoverá el cumplimiento del proceso. |
| Developer – Javier Vergara | Participará en análisis, diseño, implementación, integración, pruebas y documentación según las tareas del Sprint. |
| Developers – Equipo completo | Katherine, Martina y Javier podrán participar en tareas técnicas; los roles de Product Owner y Scrum Master agregan responsabilidades específicas, pero no excluyen su participación en el desarrollo académico. |

## 10.2 Artefactos Scrum

- Product Backlog: lista priorizada de requisitos, historias de usuario, mejoras y tareas del proyecto.

- Sprint Backlog: conjunto de elementos seleccionados para cada Sprint.

- Incremento: versión funcional o avance verificable producido al finalizar un Sprint.

- Definition of Done: criterios que deberá cumplir una funcionalidad para considerarse terminada; se definirá y acordará con el equipo/docente.

## 10.3 Ceremonias Scrum

- Sprint Planning: selección y planificación del trabajo del Sprint.

- Daily Scrum o seguimiento breve: coordinación del avance, tareas e impedimentos, adaptado a la disponibilidad académica del equipo.

- Sprint Review: demostración del incremento y revisión del avance.

- Sprint Retrospective: revisión interna de qué funcionó, qué debe mejorar y qué acciones aplicar en el siguiente Sprint.

## 10.4 Plan de Sprints

| Sprint | Semanas | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | S1-S4 | Definición del proyecto, requerimientos, Product Backlog inicial, arquitectura preliminar, modelo de datos, planificación y configuración base. |
| Sprint 1 | S5-S7 | Autenticación, permisos, estructura base y gestión inicial de clientes. |
| Sprint 2 | S8-S10 | Profesores, planes, asignaciones, horarios y asistencias. |
| Sprint 3 | S11-S12 | Contratos digitales, carga de archivos y consultas del cliente. |
| Sprint 4 | S13-S14 | Recordatorios por correo, chatbot e integración de funcionalidades. |
| Sprint 5 | S15-S18 | Pruebas, correcciones, validación, documentación, cierre y presentación. |

# 11. Arquitectura y calidad de la solución

Scrum define cómo se gestionará el trabajo; los siguientes criterios describen cómo se espera construir técnicamente la solución.

- Arquitectura modular: separación de funcionalidades para facilitar cambios y pruebas.

- Escalabilidad: posibilidad de incorporar nuevas capacidades, como pagos online, sin rehacer completamente la plataforma.

- Mantenibilidad: estructura separada entre ccfrontend y ccbackend, tipado, ORM y componentes reutilizables.

- Seguridad: control de acceso para proteger las funciones exclusivas del administrador.

- Usabilidad: interfaz clara y coherente con los usuarios reales del gimnasio.

- Responsive: adaptación a computador, tablet y teléfono.

- Contenerización: Docker y Docker Compose para consistencia de ambientes.

- Documentación: Swagger para servicios backend y evidencias técnicas del proyecto.

# 12. Tecnologías y herramientas

## 12.1 Backend – ccbackend

- Node.js y Express.

- Sequelize ORM + SQL; scripts en ccbackend/base/.

- Redis mediante src/redisClient.js.

- Swagger.

- Multer y utilidades de src/upload.js.

- Nodemailer y utilidades de src/mailer.js.

- Pruebas en ccbackend/test, por ejemplo health.test.js.

- Docker y Docker Compose.

## 12.2 Frontend – ccfrontend

- React + TypeScript + Next.js Pages Router.

- Vite.

- Bootstrap 5 + CSS custom properties.

- Material Icons.

- Axios en src/http/axios.ts.

- Context API para autenticación en src/auth/AuthContext.tsx.

- Componentes CRUD genéricos en src/components/GenericCrud.tsx.

- CSS Grid y Flexbox.

- Animaciones CSS con cubic-bezier.

- Diseño responsive mobile-first.

- Docker y Docker Compose.

## 12.3 Herramientas de apoyo

- Visual Studio Code.

- Git.

- GitHub.

# FASE 1 – Definición del Proyecto APT (Semanas 1 a 4)

Esta fase debe establecer claramente el problema, la relevancia, los objetivos, la metodología, las evidencias y el plan de trabajo. También se prepara la Carta Gantt de las tres fases del semestre.

- Definición y fundamentación de Focus Power Fit.

- Levantamiento y validación inicial de requerimientos.

- Definición de alcance y límites.

- Objetivos general y específicos.

- Metodología Scrum y roles.

- Product Backlog inicial.

- Arquitectura y modelo de datos preliminares.

- Evidencias acordadas con el docente.

- Plan de trabajo y Carta Gantt.

## 13. Evidencias de Fase 1

- Informe de definición del proyecto.

- Requisitos funcionales y no funcionales.

- Product Backlog inicial.

- Roles y responsabilidades.

- Plan de trabajo.

- Carta Gantt.

- Diagramas preliminares de arquitectura y datos.

# FASE 2 – Desarrollo y seguimiento (Semanas 5 a 15)

La Fase 2 concentrará los Sprints de desarrollo. Cada Sprint deberá producir evidencias verificables, como historias de usuario, Sprint Backlog, avances de código, capturas, endpoints, pruebas y resultados de Sprint Review.

- Desarrollo de autenticación y permisos.

- Gestión de clientes existentes y nuevos.

- Gestión informativa de profesores.

- Gestión de planes.

- Horarios y asistencias.

- Contratos digitales.

- Registro administrativo de pagos.

- Correos de recordatorio.

- Chatbot.

- Integración frontend-backend.

- Pruebas parciales y correcciones.

## 14. Evidencias de Fase 2

| Evidencia | Contenido |
| --- | --- |
| Product/Sprint Backlog | Historias y tareas priorizadas por Sprint. |
| Arquitectura y modelo de datos | Versiones actualizadas según desarrollo. |
| Código fuente | ccbackend y ccfrontend con control de versiones. |
| API | Endpoints y documentación Swagger. |
| Interfaces | Capturas/demostraciones de vistas negras y rojas. |
| Contratos | Evidencia de carga y consulta de copia digital. |
| Correo | Evidencia del flujo de recordatorio implementado. |
| Chatbot | Evidencia de preguntas y respuestas definidas/implementadas. |
| Pruebas | Casos de prueba y resultados parciales. |
| Review/Retrospective | Registro breve de resultados y mejoras por Sprint. |

# FASE 3 – Validación, cierre y presentación (Semanas 16 a 18)

La Fase 3 se utilizará para estabilizar el incremento final, ejecutar pruebas de validación, comparar los resultados con los objetivos, consolidar evidencias y preparar la demostración final.

## 15. Matriz de validación

| ID | Criterio | Resultado real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-01 | Solo el dueño accede a administración. | [Completar con evidencia] | Pendiente |
| VAL-02 | Cliente consulta plan, profesor, horario y contrato según permisos. | [Completar con evidencia] | Pendiente |
| VAL-03 | Profesor no posee cuenta. | [Completar con evidencia] | Pendiente |
| VAL-04 | Cliente no puede modificar directamente su horario. | [Completar con evidencia] | Pendiente |
| VAL-05 | Contrato digital puede ser cargado y consultado. | [Completar con evidencia] | Pendiente |
| VAL-06 | Recordatorio por correo funciona según la configuración definida. | [Completar con evidencia] | Pendiente |
| VAL-07 | Chatbot responde el conjunto de preguntas frecuentes definido. | [Completar con evidencia] | Pendiente |
| VAL-08 | Interfaz cumple identidad negra/roja y comportamiento responsive. | [Completar con evidencia] | Pendiente |
| VAL-09 | Frontend, backend y datos operan de forma integrada. | [Completar con evidencia] | Pendiente |

# 16. Mejoras futuras

Los pagos online no se implementarán en la versión actual. Como evolución futura se proyecta permitir que el cliente pague directamente desde Focus Power Fit mediante una pasarela como Mercado Pago o Webpay. La arquitectura deberá considerar escalabilidad para facilitar esta integración futura, la cual requerirá evaluar seguridad, confirmación de transacciones, conciliación y actualización del estado de pago.

# 17. Carta Gantt general – 18 semanas

| Actividad | Inicio | Fin | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 / Sprint 0: definición y requerimientos | S1 | S4 | Fase 1 |
| Arquitectura y modelo de datos preliminar | S3 | S5 | Fase 1-2 |
| Sprint 1: autenticación, permisos y clientes | S5 | S7 | Fase 2 |
| Sprint 2: profesores, planes, horarios y asistencias | S8 | S10 | Fase 2 |
| Sprint 3: contratos y archivos | S11 | S12 | Fase 2 |
| Sprint 4: correo, chatbot e integración | S13 | S14 | Fase 2 |
| Sprint 5: pruebas y correcciones | S15 | S16 | Fase 2-3 |
| Validación final | S16 | S17 | Fase 3 |
| Documentación, retrospectiva y presentación | S17 | S18 | Fase 3 |

# 18. Responsabilidades pendientes de asignación

Los roles Scrum ya definidos son Product Owner: Martina Vergara; Scrum Master: Katherine Hermosilla; Developer: Javier Vergara. Sin embargo, las responsabilidades técnicas específicas de frontend, backend, base de datos, pruebas y documentación deben distribuirse y registrarse en el Plan de Trabajo para evidenciar la participación individual.

# 19. Pendientes antes de entregar la Fase 1

- Completar RUT y sede de los tres integrantes.

- Validar con el docente las competencias exactas del Plan de Estudio.

- Confirmar que Scrum será la metodología aprobada por el docente.

- Distribuir las responsabilidades técnicas entre los tres integrantes.

- Construir el Product Backlog con historias de usuario y criterios de aceptación.

- Confirmar con el cliente cuándo debe enviarse exactamente el correo de recordatorio.

- Definir el alcance inicial del chatbot y sus preguntas frecuentes.

- Incorporar los diagramas reales de arquitectura y modelo de datos.

- Completar resultados de pruebas solo cuando exista evidencia real.

# 20. Conclusión preliminar

Focus Power Fit queda planificado como una solución web administrada exclusivamente por el dueño del gimnasio y desarrollada mediante Scrum. La combinación de Scrum con una arquitectura modular, escalable y mantenible permite separar correctamente la metodología de gestión de los criterios técnicos de la solución. El proyecto avanzará desde la definición y planificación en Fase 1, hacia los Sprints de desarrollo y evidencias en Fase 2, finalizando con validación, cierre y presentación en Fase 3.